## Slide 1
DIAGRAMA DE GANTT — PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PICHANGAAPP
Plataforma web (React 19 + Spring Boot 3 + SQL Server) · 16 semanas · Presupuesto S/ 30,000
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
ANÁLISIS
DISEÑO
DESARROLLO
QA
LANZAMIENTO
F1. Análisis
S1–S4
F2. Diseño
S5–S7
F3. Backend
S8–S11
F4. Frontend (Web React)
S11–S12
F5. Integración
S12
F6. QA / Calidad
S13–S14
F7. Despliegue
S15
F8. Cierre
S16
HITOS:
Doc. requisitos +
prototipos
Script SQL y
diagramas
API REST
funcional
App web
React
MVP
integrado
Reporte de
calidad
Plataforma
en línea
Proyecto
entregado
Elaboración propia — Curso Integrador I: Sistemas Software (2026)